***График ремонта оборудования котельных***

***на 2021 год***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Дата остановки в ремонт | Дата пуска в работу |
| 1 | Котельная № 1 | 28.06.2021 | 12.07.2021 |
| 2 | Котельная № 2 | 21.06.2021 | 05.07.2021 |
| 3 | Котельная № 3 | 15.05.2021 | 29.05.2021 |
| 4 | Котельная № 4 | 17.05.2021 | 31.05.2021 |
| 5 | Котельная № 5 | 05.07.2021 | 19.07.2021 |
| 6 | Котельная № 6 | 16.08.2021 | 30.08.2021 |
| 7 | Котельная № 7 | 12.07.2021 | 26.07.2021 |
| 8 | Котельная № 8 | 17.05.2021 | 31.05.2021 |
| 9 | Котельная № 9 | 15.05.2021 | 15.09.2021 |
| 10 | Котельная № 10 | 12.07.2021 | 26.07.2021 |
| 11 | Котельная № 11 | 17.05.2021 | 31.05.2021 |
| 12 | Котельная № 12 | 31.05.2021 | 14.06.2021 |
| 13 | Котельная № 13 | 06.07.2021 | 20.07.2021 |
| 14 | Котельная № 14 | по согласованию с | администрацией |
| 15 | Котельная № 15 | 17.05.2021 | 31.05.2021 |
| 16 | Котельная № 16 | 15.05.2021 | 15.09.2021 |
| 17 | Котельная № 17 | 15.05.2021 | 15.09.2021 |
| 18 | Котельная № 18 | 31.05.2021 | 14.06.2021 |
| 19 | Котельная № 19 | 15.05.2021 | 15.09.2021 |
| 20 | Котельная № 20 | 15.05.2021 | 15.09.2021 |
| 21 | Котельная № 21 | 15.05.2021 | 21.06.2021 |
| 22 | Котельная № 22 | 21.06.2021 | 05.07.2021 |
| 23 | Котельная № 23 | 15.05.2021 | 15.09.2021 |
| 24 | Котельная № 24 | 28.06.2021 | 12.07.2021 |
| 25 | Котельная № 25 | 21.06.2021 | 05.07.2021 |
| 26 | Котельная № 26 | 15.05.2021 | 15.09.2021 |
| 27 | Котельная № 27 | 15.05.2021 | 15.09.2021 |